**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | En el segundo sprint del proyecto "Intelificio", hemos mantenido el ritmo de trabajo y estamos al día con nuestras actividades. Hasta ahora, hemos realizado las siguientes actividades:   1. Reunión de Kick-off: Iniciamos el proyecto alineando expectativas y definiendo roles y responsabilidades. También discutimos los objetivos y la planificación inicial. 2. Desarrollo del Product Backlog: Creamos una lista priorizada de funcionalidades y mejoras que guiarán el desarrollo del sistema. 3. Sprint Backlog: Definimos las tareas específicas a completar en el sprint 1 y 2, asegurándonos de cumplir las responsabilidades asignadas a cada uno. 4. Sprint 1: Implementamos el inicio de sesión, edición de datos personales, Registro de usuarios. 5. Sprint 2: Gestionamos la creación y administración de espacios comunes, gestión de encomiendas, registro de visitas, reserva de espacios comunes con confirmación. 6. Sprint Retrospective: Al finalizar el primer sprint, realizamos una reunión para reflexionar sobre lo que funcionó bien, identificar áreas de mejora y ajustar nuestra forma de trabajar para los próximos sprints.   Objetivos específicos cumplidos hasta el momento:   * Reserva de espacios comunes: Funcionalidad implementada y operativa. * Registro de encomiendas: El conserje puede gestionar encomiendas de manera eficiente. * Registro de visitas: La funcionalidad está en desarrollo y pronto estará disponible.   No hemos realizado ajustes significativos a los objetivos o a la metodología hasta ahora. Continuamos utilizando la metodología Scrum y mantenemos reuniones diarias para asegurar que estamos alineados y avanzando en nuestras tareas. |
| Objetivos | *Opcional en caso de ajuste* |
| Metodología | *Opcional en caso de ajuste* |
| Evidencias de avance | **Evidencias Individuales:**   * Diario de reflexión: Monitoreamos nuestro progreso, al reflexionar sobre las actividades y al recibir feedback. Lo que nos ha ayudado a adaptar nuestras estrategias y mejorar continuamente.   **Evidencias Grupales:**   * **Desarrollo Proyecto APT:** Aquí detallamos los ajustes realizados a nuestra propuesta inicial, considerando dificultades y facilitadores. Describimos la metodología de trabajo que estamos aplicando para alcanzar nuestros objetivos. * **Informe Final Proyecto APT:** Informamos el estado de avance de cada actividad, los factores que han facilitado o dificultado el desarrollo y los ajustes que hemos hecho, justificándolos. * Planilla de Evaluación Final Fase 2: Evaluación Grupal del desarrollo del proyecto e individual de la capacidad de trabajo en equipo.   **Evidencias del Proyecto:**   * Presentación del Proyecto: PPT de la Evaluación 1: Resume los aspectos clave del proyecto, incluyendo objetivos, alcance, metodología y avances. Nos ayuda a comunicar nuestro progreso y recibir retroalimentación. * Documentación:  1. Metodología: Documentamos cómo aplicamos Scrum en nuestro proyecto, con planificación de sprints y reuniones. 2. Casos de uso y Historias de usuario: Describen las funcionalidades desde la perspectiva del usuario, guiando el desarrollo. 3. Alcance y Requerimientos: Definimos claramente lo que abarca el proyecto y los requerimientos que debemos cumplir.  * Evidencias del Sistema:  1. Video de funcionalidades: Muestra las funcionalidades implementadas hasta ahora, siguiendo nuestra planificación. Demuestra visualmente nuestro progreso. 2. Script de creación de la base de datos: Demuestra que hemos avanzado en la implementación del backend y que la estructura de datos está alineada con los requerimientos.   **Justificación de la calidad del proyecto:**  Aplicamos metodologías y herramientas propias de nuestra disciplina:   * Metodología Scrum: Organizamos el trabajo en sprints, reuniones diarias y retrospectivas. Esto nos permite adaptarnos a cambios y mantener eficiencia. * Gestión de requerimientos: A través de historias de usuario, entendemos y satisfacemos las necesidades de los usuarios, priorizando funcionalidades. * Documentación técnica: Mantenemos documentación detallada para que el proyecto sea mantenible y escalable. * Control de calidad: Implementamos pruebas para asegurar que las funcionalidades funcionan correctamente y cumplen con los estándares de calidad. |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Reunión de Kick-off | Sala de reuniones, computadoras, herramientas de comunicación | 1 día | Jorge Sandoval | Facilitó la alineación del equipo y la definición clara de objetivos. | Completado | Ninguno |
| Gestionar proyectos informáticos | Desarrollo del Product Backlog | Herramientas de gestión de proyectos (Jira), computadoras | 2 días | Fabian Jaque | Priorizamos funcionalidades según valor para el usuario. | Completado | Ninguno |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación del Sprint Backlog | Herramientas de gestión de proyectos, computadoras | 1 día | Jorge Sandoval | Asignamos tareas equitativamente entre los miembros del equipo. | Completado | Ninguno |
| Construir modelos | Desarrollo de la base de datos | Computadoras, MySQL, herramientas de modelado | 1 semana | Fabian Jaque | Diseñamos el modelo ER y creamos la base de datos sin inconvenientes. | Completado | Ninguno |
| Desarrollar una solución de software | Implementación de historias de usuario del Sprint 1 | Computadoras, IDE, Angular 18, .NET 8 | 3 semanas | Vicente Espinosa | Desarrollamos funciones básicas como login y edición de datos de usuario. | Completado | Ninguno |
| Desarrollar una solución de software | Implementación de historias de usuario del Sprint 2 | Computadoras, IDE, frameworks | 3 semanas | Vicente Espinosa | Avanzando según lo planificado, implementando gestión de espacios comunes y reservas. | |  | | --- | | En curso |  |  | | --- | |  | | Ninguno |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas y aseguramiento de la calidad | Computadoras, herramientas de testing | 1 semana | Jorge Sandoval | Programadas para después de finalizar el Sprint 2. | No iniciado | Ninguno |
| Gestionar proyectos informáticos, | Sprint Retrospective | Sala de reuniones, herramientas de comunicación | 1 día por sprint | Jorge Sandoval | Realizadas al final de cada sprint para mejorar continuamente. | En curso | Ninguno |
| Desarrollar una solución de software | Documentación del proyecto | Computadoras, herramientas de documentación | Continuo | Todos | Actualizamos la documentación constantemente. | En curso | Ninguno |
| Construir modelos de datos | Script de creación de la base de datos | Computadoras, MySQL | 2 días | Fabian Jaque | Generamos el script para facilitar la implementación de la BBDD. | Completado | Ninguno |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo de funcionalidades específicas (ejemplo: reserva de espacios comunes) | Computadoras, IDE, frameworks | 2 semanas | Vicente Espinosa | Avanzando sin problemas, las funcionalidades se implementan según lo planificado. | En curso |  |
| Realizar pruebas de certificación | Video de funcionalidades según planificación | Computadoras, software de grabación | 1 día | Jorge Sandoval | Se realizará después de completar las funcionalidades del Sprint 2. | No iniciado |  |
| Gestionar proyectos informáticos, | Presentación del proyecto (PPT de la evaluación 1) | Computadoras, software de presentación | 2 días | Fabian Jaque | La presentación fue exitosa y recibimos feedback positivo. | Completado |  |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.*  … |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas: *Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste.*  *En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.*  … |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *En caso de que* ***no hayas iniciado actividades o estén retrasadas*** *de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.*  … |

**Pauta de Evaluación**

**Pauta tipo: Rúbrica**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categoría** | **% logro** | **Descripción niveles de logro** |
| **Completamente Logrado** | **100%** | Demuestra logro destacado en todos los aspectos evaluados en el indicador. Se considera como el punto óptimo dentro del rango competente. |
| **Logrado** | **60%** | Demuestra logro en los elementos básicos del indicador, las omisiones, dificultades o errores le permiten ser considerado competente. |
| **Logro incipiente** | **30%** | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |
| **No Logrado** | **0%** | Presenta ausencia o incorrecto logro de los aspectos evaluados en el indicador. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador de Evaluación** | **Categorías de Respuesta** | | | | **Ponderación del Indicador de Evaluación** |
| **Completamente Logrado (100%)** | **Logrado (60%)** | **Logro incipiente**  **(30%)** | **No logrado**  **(0%)** |
| 1. Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación. | Señalé los ajustes que realicé o realizaré y los justifiqué considerando las dificultades, facilitadores y retroalimentación del docente. | Señalé los ajustes que realicé o realizaré y los justifiqué considerando las dificultades, facilitadores o retroalimentación del docente. | Señalé los ajustes que realicé o realizaré , pero no los justifiqué. | No incluí ajustes ni justifiqué por qué mantuve el plan inicial. | **20** |
| 2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Apliqué la metodología definida de acuerdo a los estándares de la disciplina, alcanzando los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Apliqué la metodología definida de acuerdo a los estándares de la disciplina, pero no se observa el cumplimiento de objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Apliqué la metodología definida cumpliendo parcialmente con los estándares de la disciplina y con los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Apliqué la metodología definida sin cumplir los estándares de la disciplina ni los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | **20** |
| 3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo a los estándares definidos por la disciplina. | Presenté evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina. | Presenté evidencias de avance que requieren ajustes menores de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Presenté evidencias de avance que requieren ajustes mayores de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Presenté evidencias de avance que no cumplen los estándares de la disciplina. | **25** |
| 4. Utiliza de manera precisa el lenguaje técnico de acuerdo con lo requerido por la disciplina. | Utilicé lenguaje técnico de mi disciplina siempre de manera precisa. | Utilicé lenguaje técnico de mi disciplina la mayoría de las veces de manera precisa. | Utilicé lenguaje técnico de mi disciplina pocas veces o casi nunca de manera precisa. | No utilicé de manera precisa el lenguaje técnico de mi disciplina. | **5** |
| 5. Utiliza reglas de redacción, ortografía (literal, puntual, acentual) y las normas para citas y referencias. | El texto cumple con las reglas ortografía y de redacción en todos sus apartados. Y Utilicé correctamente todas las normas de citación y referencias. | El texto presenta de 1 a 5 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | El texto presenta de 6 a 10 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | El texto presenta más de 10 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | **5** |
| 6. Cumple con el formato del informe de avance establecido por la disciplina. | El informe de avance cumple con todos los aspectos del formato establecido por la disciplina. | El informe de avance cumple con más de la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina. | El informe de avance cumple con la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina. | El informe de avance cumple con menos de la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina. | **5** |
| 7. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | El informe cumple con el 100% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe cumple con el 60% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe cumple solo con el 30% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe no cumple con los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | **10** |
| 8. Redacta el abstract, las conclusiones y la reflexión en inglés con ideas completas que se conectan en secuencia lógica, utilizando estructuras gramaticales y vocabulario en forma correcta y pertinente al tema a un nivel intermedio alto. | Redacta los textos en inglés siguiendo una secuencia lógica en la que todas las oraciones se conectan de manera fluida y comprensible, utilizando en forma correcta las estructuras gramaticales y el vocabulario pertinentes al tema. | Redacta los textos en inglés siguiendo una secuencia lógica en la que gran parte de las oraciones se conectan de manera fluida y comprensible, utilizando en forma correcta la mayoría de las estructuras gramaticales y el vocabulario pertinentes al tema. | Redacta los textos en inglés usando una secuencia limitada o desorganizada que dificulta la comprensión de las ideas, utilizando inadecuadamente las estructuras gramaticales y el vocabulario pertinentes al tema. | No produce texto en inglés  o escribe frases sueltas que no se relacionan entre ellas impidiendo la comprensión de las ideas,  utilizando estructuras gramaticales y vocabulario con errores graves. | **10** |
| **Total** | | | | | **100%** |

1. [↑](#footnote-ref-1)