**Sprint Planning - Sprint 0**

1. **Información general:**

Fecha de realización: 13 agosto 2024

Numero de sprint: 0

Asistentes a la reunión: Jorge Sandoval, Fabian Jaque, Vicente Espinosa

1. **Objetivo de la reunión:**

El objetivo principal de este Sprint 0 es generar la documentación inicial requerida por Duoc UC para presentar el proyecto Intelificio y obtener su aprobación.

Documentos por entregar:

* 1.5\_GuiaEstudiante\_Fase 1\_Definicion Proyecto APT
* Acta Constitución de Proyecto
* Kick Off
* Diagrama de Entidad Relación
* Presentación resumen proyecto
* Matriz de Riesgos
* RACI
* WBS

1. **Inicio formal del sprint:**

Aunque el proyecto aún está pendiente de aprobación, se da inicio formal al mismo con actividades que permitirán:

* Gestionar la documentación y diagramas iniciales.
* Afinar el alcance del proyecto y definir qué módulos serán desarrollados en el siguiente sprint.
* Establecer las bases para la gestión ágil mediante el uso de herramientas colaborativas.

1. **Definición de roles del proyecto:**

Durante la reunión se asignaron los siguientes roles:

* Product Owner: Fabian Jaque
* Scrum Máster: Jorge Sandoval
* Lead Developer: Vicente Espinosa

1. **Plan de comunicación:**

Para la gestión del proyecto se definió el uso de **JIRA Software** como herramienta principal para aplicar Scrum. Esto permitirá:

* Enfocar las historias de usuario, sprints y tareas.
* Hacer un seguimiento del progreso del proyecto.
* Mejorar la comunicación y colaboración dentro del equipo.