**Sprint Planning - Sprint 3**

**1. Información General:**

Fecha de realización: 15 de octubre de 2024

Número de sprint: 3

Asistentes a la reunión: Jorge Sandoval, Fabian Jaque, Vicente Espinosa

**2- Objetivos de la Reunión:**

Definir las funcionalidades principales a implementar en este sprint, tales como: gestión de pagos y notificaciones relacionadas con los gastos comunes y multas. Esto incluye el registro de egresos de la comunidad, el registro y notificación de multas, el envío de notificaciones de pago pendiente, y la habilitación de pagos electrónicos para los copropietarios, arrendatarios y residentes. Además, se buscará asegurar que el Administrador tenga una vista completa de los pagos realizados y pendientes.

**Ajustar los alcances del proyecto debido a las demoras presentadas en el Sprint 2, desestimando la gestión de personal en el MVP.**

**3- Inicio Formal del Sprint:**

En el sprint 3, denominado ***Módulo de Gestión Financiera***, se implementarán funcionalidades que permitirán al Administrador registrar egresos, gestionar multas, notificar a los usuarios sobre deudas pendientes, enviar los gastos comunes en la fecha de facturación y visualizar los montos por cobrar antes de su vencimiento. Además, se habilitará el pago electrónico de gastos comunes para copropietarios, arrendatarios y residentes, y el Administrador podrá verificar pagos electrónicos y registrar pagos en efectivo, así como gestionar y visualizar los pagos pendientes.

**4- Definición de Roles del Proyecto:**

* Product Owner: Fabian Jaque
* Scrum Master: Jorge Sandoval
* Desarrollador: Vicente Espinosa

**5- Plan de Comunicación:**

Se estableció el uso de JIRA, Notion y Google Meet, los que permitirán aplicar Scrum de forma óptima. Además, se establecerán reuniones diarias para asegurar el cumplimiento.