**Sprint Retroespective 1**

**Intelificio**

**1-. INFORMACIÓN GENERAL**Fecha de realización: 23-09-2024  
Número de sprint: 1  
Asistentes a la reunión:

* Jorge Sandoval (Scrum Master)
* Fabián Jaque (Product Owner)
* Vicente Espinoza (Team Development)

**2-. TABLA**Objetivo de la retrospectiva del sprint:  
Evaluar el desempeño del equipo en el Sprint 1, identificando aspectos favorables y desfavorables en la ejecución del trabajo, con el objetivo de mejorar en futuros sprints.

**3-. PREGUNTA:**¿Cuáles fueron los elementos favorables y desfavorables del trabajo realizado en este sprint?

**4-. REFLEXIONES**

* Jorge Sandoval (Scrum Master):  
  *Favorables:* El equipo mostró una gran capacidad de adaptación a los cambios y utilizó eficazmente la herramienta JIRA para gestionar las historias de usuario y tareas. Se cumplieron los plazos establecidos.  
  *Desfavorables:* Hubo dificultades para coordinar horarios, lo que afectó la asistencia a algunas reuniones clave. La comunicación entre roles podría mejorarse para agilizar la resolución de dudas técnicas.
* Fabián Jaque (Product Owner):  
  *Favorables:* La gestión del proyecto avanzó según lo planificado, y se cumplió con la implementación del Módulo de Gestión Comunitaria. El uso de Scrum a través de JIRA permitió mantener la organización del equipo.  
  *Desfavorables:* El equipo necesita mejorar en la estimación de tiempos, ya que algunas tareas tomaron más tiempo del previsto, lo que podría afectar futuros sprints.
* Vicente Espinoza (Team Development):  
  *Favorables:* La división de roles estuvo bien definida, y el equipo trabajó de manera colaborativa. Logramos implementar las funcionalidades clave sin grandes contratiempos.  
  *Desfavorables:* Falta optimización en el manejo de dependencias entre tareas, lo que generó algunos retrasos en la finalización de ciertas funcionalidades.

**5-. FIRMANTES:  
Jorge Sandoval Jorge Sandoval, Fabián Jaque Fabián Jaque, Vicente Espinoza Vicente Espinoza**