**Sprint Retrospective 0**

**1-. INFORMACIÓN GENERAL**

* Fecha de realización: 02 septiembre 2024
* Número de sprint: 0
* Asistentes a la reunión:
  + Jorge Sandoval (Scrum Master)
  + Fabián Jaque (Product Owner)
  + Vicente Espinosa (Lead Developer)

**2-. Objetivo de la retrospectiva del sprint:**

Evaluar el desempeño del equipo en el Sprint 0, identificando aspectos favorables y desfavorables en la ejecución del trabajo, con el objetivo de mejorar en futuros Sprints.

**3-. PREGUNTA:**

¿Cuáles fueron los elementos favorables y desfavorables del trabajo realizado en este sprint?

**4-. REFLEXIONES**

* Jorge Sandoval (Scrum Master):
  + **Favorables:** El equipo trabajó para completar toda la documentación inicial requerida por Duoc UC. La adopción de JIRA como herramienta de gestión fue exitosa, permitiendo enfocar las tareas y mejorar el seguimiento de actividades.
  + **Desfavorables:** Hubo problemas de coordinación al inicio del sprint, lo que generó algunos retrasos en la definición de roles y actividades iniciales
* Fabián Jaque (Product Owner):
  + **Favorables:** Se logró cumplir con la entrega de los documentos necesarios (acta de constitución, Diagrama de Entidad Relación, presentación resumen, entre otros), El alcance inicial quedó bien definido, lo que facilita la planificación de los próximos sprints.
  + **Desfavorables:** La estimación de tiempos para la entrega de los documentos fue ajustada, generando presión innecesaria en el equipo en el final del sprint.
* Vicente Espinosa (Lead Developer):
  + **Favorables:** La colaboración entre los integrantes del equipo fue efectiva, y se coordinó correctamente el uso de JIRA y GitHub. Además, se completaron las actividades técnicas requeridas, como el diagrama de entidad-relación, sin mayores contratiempos.
  + **Desfavorables:** La falta de detalles técnicos y de discusión sobre tecnologías específicas dejó algunos puntos pendientes que podrían haberse mencionado en esta etapa inicial.

**5-. FIRMANTES:**Jorge Sandoval, **Jorge Sandoval,**  
Fabián Jaque, **Fabián Jaque,**  
Vicente Espinosa **Vicente Espinosa**