**Sprint Retrospective 1**

**1-. INFORMACIÓN GENERAL**

* Fecha de realización: 23-09-2024
* Número de sprint: 1
* Asistentes a la reunión:
  + Jorge Sandoval (Scrum Master)
  + Fabián Jaque (Product Owner)
  + Vicente Espinosa (Lead Developer)

**2-. Objetivo de la retrospectiva del sprint:**

Evaluar el desempeño del equipo en el Sprint 1, identificando aspectos favorables y desfavorables en la ejecución del trabajo, con el objetivo de mejorar en futuros sprints.

**3-. PREGUNTA:**

¿Cuáles fueron los elementos favorables y desfavorables del trabajo realizado en este sprint?

**4-. REFLEXIONES**

* Jorge Sandoval (Scrum Master):
  + **Favorables***:* El equipo mostró una gran capacidad de adaptación a los cambios y utilizó eficazmente la herramienta JIRA para gestionar las historias de usuario y tareas. Se cumplieron los plazos establecidos.
  + **Desfavorables***:* Hubo dificultades para coordinar horarios, lo que afectó la asistencia a algunas reuniones importantes. La comunicación entre roles podría mejorarse para agilizar la resolución de dudas.
* Fabián Jaque (Product Owner):
  + **Favorables***:* La gestión del proyecto avanzó según lo planificado, y se cumplió con la implementación del Módulo de Gestión Operacional. El uso de Scrum a través de JIRA permitió mantener la organización del equipo.
  + **Desfavorables***:* El equipo necesita mejorar la estimación de tiempos, ya que algunas tareas tomaron más tiempo del previsto, lo que podría afectar futuros sprints.
* Vicente Espinosa (Lead Developer):
  + **Favorables***:* La división de roles fue correcta, y el equipo trabajó de manera colaborativa. Logramos implementar las funcionalidades principales sin mayores dificultades.
  + **Desfavorables***:* Falta mejorar el manejo de dependencias entre tareas, lo que generó algunos retrasos de ciertas funcionalidades.

**5-. FIRMANTES:**Jorge Sandoval, **Jorge Sandoval,**  
Fabián Jaque, **Fabián Jaque,**  
Vicente Espinosa **Vicente Espinosa**