**Sprint Retrospective 2**

**Intelificio**

**1. Información General:**

- Fecha de realización: 15-10-2024

- Número de sprint: 2

- Asistentes a la reunión:

- Jorge Sandoval (Scrum Master)

- Fabián Jaque (Product Owner)

- Vicente Espinoza (Team Development)

**2. Objetivo de la Retrospectiva del Sprint:**

Evaluar el desempeño del equipo en el Sprint 2, identificando los aspectos positivos y áreas de mejora en la ejecución, con el propósito de optimizar el trabajo en futuros sprints.

**3. Pregunta:**

¿Cuáles fueron los elementos favorables y desfavorables del trabajo realizado en este sprint?

4. Reflexiones:

**- Jorge Sandoval (Scrum Master):**

- Favorables: El equipo demostró gran compromiso con las tareas y mejoró la comunicación con el uso de JIRA, lo que ayudó a dar seguimiento a las historias de usuario. Se cumplieron los objetivos del sprint sin desviaciones significativas.

- Desfavorables: Persistieron algunos problemas de coordinación en los horarios, lo cual afectó la asistencia a reuniones críticas. También se identificó una necesidad de mejorar en la gestión de imprevistos para evitar demoras.

**- Fabián Jaque (Product Owner):**

- Favorables: Se logró avanzar en la implementación del Módulo de Gestión Comunitaria, y el equipo mantuvo un enfoque claro en cumplir los requisitos de las historias de usuario. La organización mediante JIRA facilitó la gestión de los procesos.

- Desfavorables: La estimación de tiempos sigue siendo un área de mejora, ya que algunas tareas no se completaron dentro del tiempo previsto, lo que podría complicar la planificación futura.

**- Vicente Espinoza (Team Development):**

- Favorables: La colaboración entre los miembros fue efectiva, y se lograron implementar las funcionalidades planificadas para el sprint sin complicaciones técnicas graves.

- Desfavorables: La gestión de las dependencias entre tareas necesita optimización, ya que algunos retrasos en la entrega de tareas afectaron el flujo de trabajo general.

5. Firmantes:

**Jorge Sandoval Jorge Sandoval, Fabián Jaque Fabián Jaque, Vicente Espinoza Vicente Espinoza**