**Sprint Retrospective 2**

**1.Información General:**

* Fecha de realización: 14-10-2024
* Número de sprint: 2
* Asistentes a la reunión:
  + Jorge Sandoval (Scrum Master)
  + Fabián Jaque (Product Owner)
  + Vicente Espinosa (Lead Developer)

**2. Objetivo de la Retrospectiva del Sprint:**

Evaluar el desempeño del equipo en el Sprint 2, identificando los aspectos positivos y áreas de mejora en la ejecución, con el propósito de optimizar el trabajo en futuros sprints.

**3. Pregunta:**

¿Cuáles fueron los elementos favorables y desfavorables del trabajo realizado en este sprint?

**4. Reflexiones:**

**- Jorge Sandoval (Scrum Master):**

* **Favorables**: El equipo demostró gran compromiso con las tareas y mejoró la comunicación con el uso de JIRA y Google Meet, lo que ayudó a dar seguimiento a las historias de usuario. Se cumplieron los objetivos del sprint sin desviaciones significativas.
* **Desfavorables**: continuamos con algunos problemas de coordinación en los horarios, bajando la asistencia a reuniones importantes**, lo que afecto el cumplimiento de los objetivos dentro de plazo, específicamente la reserva de espacios comunes.**

**- Fabián Jaque (Product Owner):**

* **Favorables**: Se logró avanzar en el Módulo de Gestión Operacional y el equipo se mantuvo enfocado para cumplir los requisitos de las historias de usuario. La organización mediante JIRA facilitó la gestión.
* **Desfavorables**: La estimación de tiempos sigue necesitando una mejora, ya que algunas tareas no se completaron dentro del tiempo previsto, lo que podría complicar la planificación futura.

**- Vicente Espinosa (Lead Developer):**

* **Favorables**: La colaboración entre los miembros fue efectiva y se lograron implementar la mayoría de las funcionalidades planificadas para el sprint sin complicaciones técnicas graves.
* **Desfavorables**: La gestión de las dependencias entre tareas necesita revisión, ya que algunos retrasos en la entrega de tareas afectaron el flujo de trabajo.

**5. Firmantes:**

Jorge Sandoval, **Jorge Sandoval,**  
Fabián Jaque, **Fabián Jaque,**  
Vicente Espinosa **Vicente Espinosa**