**Sprint Retrospective 3**

**1. Información General:**

* Fecha de realización: 05 de noviembre de 2024
* Número de sprint: 3
* Asistentes a la reunión:
  + Jorge Sandoval (Scrum Master)
  + Fabián Jaque (Product Owner)
  + Vicente Espinosa (Lead Developer)

**2. Objetivo de la Retrospectiva del Sprint:**

Evaluar el rendimiento del equipo en el Sprint 3, identificando los elementos que funcionaron bien y aquellos que necesitan mejorarse para optimizar el desarrollo en próximos sprints.

**3. Pregunta:**

¿Cuáles fueron los elementos favorables y desfavorables del trabajo realizado en este sprint?

**4. Reflexiones:**

**- Jorge Sandoval (Scrum Master):**

* **Favorables**: El equipo cumplió con los objetivos del Módulo de Gestión Financiera. Las herramientas utilizadas facilitaron el seguimiento de las tareas y las reuniones diarias ayudaron a mantener una buena comunicación y resolución de problemas.
* **Desfavorables**: Hubo retrasos en la implementación de algunas notificaciones debido a problemas de dependencia entre tareas, **lo que afecto el cumplimiento de los objetivos dentro de plazo, específicamente la notificación de gastos comunes y pagos.**

**- Fabián Jaque (Product Owner):**

* **Favorables**: La implementación de funcionalidades clave para el Administrador y los residentes avanzó según lo planificado y se cumplieron los requisitos definidos.
* **Desfavorables**: Aún es posible mejorar la estimación de tiempos, ya que algunas tareas tomaron más de lo previsto, lo que puede afectar la carga de trabajo en los próximos sprints.

**- Vicente Espinosa (Lead Developer):**

* **Favorables**: El equipo trabajó de manera colaborativa, y se logró implementar el sistema de pagos electrónicos sin mayores problemas técnicos.
* **Desfavorables**: Las dependencias entre tareas siguen siendo un área por mejorar; algunas demoras afectaron la integración final del módulo, lo que impactó en la prueba de ciertas funcionalidades.

**5. Firmantes:**

Jorge Sandoval, **Jorge Sandoval,**  
Fabián Jaque, **Fabián Jaque,**  
Vicente Espinosa **Vicente Espinosa**