**Sprint Retrospective 3**

**Intelificio**

**1. Información General:**

- Fecha de realización: 05 de noviembre de 2024

- Número de sprint: 3

- Asistentes a la reunión:

* Jorge Sandoval (Scrum Master)
* Fabián Jaque (Product Owner)
* Vicente Espinoza (Team Development)

**2. Objetivo de la Retrospectiva del Sprint:**

Evaluar el rendimiento del equipo en el Sprint 3, identificando los elementos que funcionaron bien y aquellos que necesitan mejorarse para optimizar el desarrollo en próximos sprints.

**3. Pregunta:**

¿Cuáles fueron los elementos favorables y desfavorables del trabajo realizado en este sprint?

**4. Reflexiones:**

**- Jorge Sandoval (Scrum Master):**

- Favorables: El equipo cumplió con los objetivos del Módulo de Gestión de Pagos y Multas. La herramienta JIRA facilitó el seguimiento de las tareas, y las reuniones diarias contribuyeron a mantener una buena comunicación y resolución de problemas.

- Desfavorables: Hubo retrasos en la implementación de algunas notificaciones debido a problemas de dependencia entre tareas. La coordinación en la gestión de estas dependencias necesita mejorar para evitar demoras.

**- Fabián Jaque (Product Owner):**

- Favorables: La implementación de funcionalidades clave para el Administrador y los residentes avanzó conforme a lo planificado, y se cumplieron los requisitos definidos en las historias de usuario. La organización y seguimiento mediante JIRA ayudaron a mantener el control del sprint.

- Desfavorables: Aún hay oportunidades para mejorar la precisión en la estimación de tiempos, ya que algunas tareas tomaron más de lo previsto, lo cual puede afectar la carga de trabajo en sprints futuros.

**- Vicente Espinoza (Team Development):**

- Favorables: El equipo trabajó de manera colaborativa, y se logró implementar el sistema de pagos electrónicos y notificaciones sin mayores problemas técnicos.

- Desfavorables: Las dependencias entre tareas siguen siendo un área a mejorar; algunas demoras en entregas afectaron la integración final del módulo, lo que impactó en la prueba de ciertas funcionalidades.

**5. Firmantes:**

**Jorge Sandoval Jorge Sandoval,**

**Fabián Jaque Fabián Jaque,**

**Vicente Espinoza Vicente Espinoza**